**FICHA TÉCNICA**

1. **NOMBRE DEL PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY, CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

* 1. **Tipo de intervención**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

* 1. **Sobre qué?**

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE 05 I.E.

* 1. **Donde?**

ABANCAY, SAN PEDRO DE CACHORA Y CURAHUASI

1. **LOCALIZACIÓN**
   1. **Provincia**

ABANCAY

* 1. **Distrito**

ABANCAY, SAN PEDRO DE CACHORA Y CURAHUASI

* 1. **Localidad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Matriculas 2019** | **Distrito** | **Localidad** |
| N° 1105 | 50 | Abancay | Abancay |
| N°92 - Reyna de los Ángeles | 115 | Abancay | Abancay |
| N°1106 | 86 | Abancay | Abancay |
| N°79 Cristo Redentor | 19 | San Pedro de Cachora | Pantipata |
| N° 812 San Juan de Dios | 27 | Curahuasi | San Juan de Dios |

1. **JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO**
   1. **Problema al que responde**

Población Accede a inadecuados servicios educativos en el nivel inicial

* 1. **Beneficiarios directos**

270 alumnos. 3750 alumnos atendidos adecuadamente en el horizonte del proyecto

* 1. **Que se espera alcanzar**

La población accede a adecuados servicios educativos en el nivel inicial.

1. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (ejemplo para proyectos de salud)**

Comprenderá los componentes de:

* + 1. Infraestructura:

Aulas para 3,4 y 5 años, Dirección, Secretaría y Sala de Espera, SS. HH. Administrativos, Sala de Uso Múltiple, Sala de Psicomotricidad, Cocina

Depósito de Alimentos, Tópico/Enfermería, SS. HH. Alumnos, Sala de Profesores, Depósito de Materiales Educativos, Depósito de Limpieza

Guardianía, Patio, Área de Juegos, Área verde

* + 1. Equipamiento

Equipamiento y mobiliario para los ambientes pedagógicos y administrativos

* + 1. Capacitación

Capacitación a docentes y sensibilización a padres de familia.

1. **PERÍODO DE EJECUCIÓN (FORMULACIÓN)**

3 meses según plan de trabajo

Se presento un nuevo cronograma reformulado con 2 meses, pero a la fecha no se cuentan con terrenos.

1. **COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO (en función al PDT)**

9,870,000.00