## Slide 1
Proyectos de Inversión Formulados – 2020
Función TRASNPORTES
N° | CODIGO | PROYECTOS | COSTOS DE INVERSION S/ | ESTADO SITUACIONAL | DURACION DE FORMULACION | ALCANCE | OBSERVACIONES
1 | 2448020 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PACUCHA, TRAMO PACUCHA SANTA ELENA-SONDOR Y TRAMO PACUCHA-LAGUNA ALTA-DV.POMAPATA DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 29, 744, 170.4 | VIABLE | 5 MESES | El proyecto contempla la intervención de dos tramos: 1) Pacucha – Santa Elena – Sondor 2) Desvío Sector Labrashuaycco - Laguna Alta - Dv. Pomapata, | DIRECTA
2 | 2462592 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE NIÑOPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 5,193,409.80 | VIABLE | 4 MESES | Puente de luz (L)= 12.50m y ancho (A)= 7.00m. | DIRECTA

## Slide 2: PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMADOS PARA SU FORMULACION -2020
N° | CODIGO IDEA | PROYECTOS | INVERSION ESTIMADA | ESTADO SITUACIONAL | DURACION DE FORMULACION | ALCANCE | OBSERVACIONES
1 | 49542 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ESCORIAL DEL CENTRO POBLADO POCHCCOTA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/.4,000,000.00 | EN FORMULACION | 3 MESES 04/05/2020 AL 30/07/2020 | El proyecto contempla: Puente de luz (L)= 28 m y ancho (A)= 8.2 m. Muros de Contencion de 400 m | * Convenio * Permisos del Ana * Cira *impacto Ambiental
2 | 49555 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EMP PE-3S F (LAMBRAMA)-PICHIBAMBA -SARCONTA-PACCAYPATA-AMURUYOC-COYLLURQUI-EMP PE-3S F (COTABAMBAS), DISTRITO DE LAMBRAMA, CURPAHUASI, GAMARRA, COYLLURQUI Y COTABAMBAS, PROVICNIAS DE ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/.18,000,000.00 | IDEA | 4 MESES 02/08/2020 AL 30/11/2020 | EN PROCESO DE IDENTIFICACION YALTERNATIVA DE SOLUCION | * PACRI *Diseño Geometrico
3 | 49557 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TRAMO DV. MATAPUQUIO - VISCHINGAY - TACMARA BAJA - PUENTE PASAJE SOBRE EL RIO APURIMAC EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/.25,000,000.00 | IDEA | 5 MESES 02/12/2020 AL 30/04/2020 | EN PROCESO DE IDENTIFICACION YALTERNATIVA DE SOLUCION | * PACRI *Diseño Geometrico