## Slide 1
Proyectos de Inversión EN FORMULACION – 2020
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | MONTO DE INVERSIÓN S/ | DURACION | ALCANCE | OBSERVACIONES
1 | 2415904 |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO ANCAPARA/HATUNRUMIYOC EN LAS COMUNIDADES DE PUCA PUCA, PALMIRA, CCOCHUA, CURAHUASI, ASMAYACU, PISONAYPATA, TRANCAPATA, BACAS Y OCCORURO DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY- REGIÓN APURÍMAC |  | 5.5 MESES | DISTRITO CURAHUASI, PROV. ABANCAY. | SE INICIO EL 2019. A LA FECHA TIENE UN AVANCE DE 36%. Proyecto retirado del PMI por la OPMI.
2 |  | 49449 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PACCHAPAMPA, PAMPACCOCHA, TOMAJE, CHIHUA, LLACO, LLULLUTA, CHIYAPAMPA, CCETHUA, TANCCAMA, PUKA PUKA, CHILLIPAMPA, VILCHE, MATARAY, TUMIRI, PACCHANTA, KISHUARA, CHAUPITUMIRI, CAPURAY, INGENIO, PARCCO, PACLLAPATA, SARAYCA, JESUS MARIA DEL DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC. | 8,264,250.00 | 3 MESES | 23 sectores 000 Ha | SE INICIO EL 2019. A LA FECHA TIENE UN AVANCE DE 17%.
3 |  | 46388 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUASCATAY, MANAATISCCA Y PATY DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY DEL DISTRITO DE PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC |  | EN FORMULACION | 4 MESES | CENTRO POBLADO HUASCATAY, DISTRITO PACOBAMBA, PROV. ANDAHUAYLAS.
Función RIEGO

## Slide 2: Proyectos de Inversion Programados para su Formulacion -2020
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | FUNCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN ESTIMADO s/. | ESTADO SITUACIONAL | DURACIÓN DE LA FORMULACIÓN | ALCANCE | MODALIDAD DE LA FORMULACIÓN
1 | - | 49445 | AGROPECUARIA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO "SOCCTACCOCHA" EN LOS DISTRITOS DE KISHUARA, HUANCARAMA Y PACOBAMBA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/. 132’228,000 | IDEA | 5 MESES | DISTRITOS KISHUARA, PACOBAMBA Y HUACARAMA. PROVINCIA ANDAHUAYLAS. APURIMAC. | ADMINISTRACION DIRECTA.
2 | - | 49426 | AGROPECUARIA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE APUMARCA, PATIRARA, CCATINA, ACCOERA, HUARAQUERAY, PUCAR Y HUALLHUAC DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/. 4’903,455 | IDEA | SIN PLAN DE TRABAJO. | DISTRITO MARA, PROVINCIA COTABAMBAS, APURIMAC. | ADMINISTRACION DIRECTA.

## Slide 3: Proyectos de Inversion Programados para su Formulacion -2020
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | FUNCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN ESTIMADO s/. | ESTADO SITUACIONAL | DURACIÓN DE LA FORMULACIÓN | ALCANCE | MODALIDAD DE LA FORMULACIÓN
3 | - | 49403 | AGROPECUARIA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PALPACACHI, LLAULLIPATA, CCENTAS, CCOLAURO, LICCHIVILCA, TARIBAMBA, OCRABAMBA, CHASCCEMOCCO Y CRUZPATA DEL DISTRITO DE GAMARRA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/. 6’198,187 | IDEA | 3 MESES | DISTRITO GAMARRA, PROVINCIA GRAU, APURIMAC. | ADMINISTRACION DIRECTA.
4 | - | 49417 | AGROPECUARIA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA CON REPRESAMIENTO "MALLMANYA” EN LOS DISTRITOS DE MAMARA, SAN ANTONIO, VILCABAMBA, MICAELA BASTIDAS Y CURASCO DE LA PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/. 78’455,280 | IDEA | 5 MESES. | DISTRITOS DE MAMARA, SAN ANTONIO, VILCABAMBA, MICAELA BASTIDAS Y CURASCO, PROVINCIA GRAU, APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA.

## Slide 4: Proyectos de Inversion Programados para su Formulacion -2020
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | FUNCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN ESTIMADO s/. | ESTADO SITUACIONAL | DURACIÓN DE LA FORMULACIÓN | ALCANCE | MODALIDAD DE LA FORMULACIÓN
5 | - | 49396 | AGROPECUARIA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUANCABAMBA, CHECCHE, HUARACCOPATA, SACCLAYA, ÑAWINPUQUIO, CUMANAYLLA, SANTA ANITA, HUANCASVILCAS, RAYANNIYOCC, AYAVIRI, CRUZ PAMPA, TOCYASCCA, MUÑAHUAYCCO Y CCACCE DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC. | S/. 68’648,370 | IDEA | SIN PLAN DE TRABAJO. | DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA.
6 | - | 91036 | AGROPECUARIA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON REPRESAMIENTO EN LOS EN LOS DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/. 38’566,500 | IDEA | SIN PLAN DE TRABAJO. | DISTRITOS DE TAPAIRIHUA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA AYMARAES, APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA.

## Slide 5: Proyectos de Inversion Programados para su Formulacion -2020
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | FUNCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN ESTIMADO s/. | ESTADO SITUACIONAL | DURACIÓN DE LA FORMULACIÓN | ALCANCE | MODALIDAD DE LA FORMULACIÓN
7 | - | 109172 | AGROPECUARIA | MEJORAMIENTO DE LA CADENA VALOR EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LOS DISTRITOS SORAYA, CAPAYA, TORAYA, IHUAYLLO, COLCABAMBA, SAÑAYCA, LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, Y EN EL DISTRITO DE TUMAY HUARACA Y EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | S/. 211’669,342 | IDEA | SIN PLAN DE TRABAJO. | DISTRITOS SORAYA, CAPAYA, TORAYA, IHUAYLLO, COLCABAMBA, SAÑAYCA, LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, Y EN EL DISTRITO DE TUMAY HUARACA Y EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | ADMINISTRACION DIRECTA.

## Slide 6: Proyectos de Inversion Programados para su Formulacion -2020
N° | CUI | CÓDIGO DE IDEA | FUNCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | INVERSIÓN ESTIMADO s/. | ESTADO SITUACIONAL | DURACIÓN DE LA FORMULACIÓN | ALCANCE | MODALIDAD DE LA FORMULACIÓN
8 | - | 49378 | AGROPECUARIA | CREACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (CHICHA) PARA EL APROVECHAMIENTO MULTIPLES EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC. | S/. 2,238’491,750 | IDEA | SIN PLAN DE TRABAJO. | PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, APURIMAC. | ADMINISTRACION INDIRECTA.